# Relatório de Sprint 1

Projeto: Mapeamento do Ecossistema Industrial e de Serviços da Região de São José dos Campos

Cliente: CADI e Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos

Equipe: SEVEN Solutions - Equipe 03

Período da Sprint: 25/08/2026 a 24/09/2026

# 1. O que foi feito nessa sprint

- Organização dos canais de comunicação da equipe e das credenciais de acesso (e-mail, YouTube, GitHub)

- Estruturação do repositório GitHub do projeto

- Gravação, edição e publicação do vídeo de apresentação do grupo

- Análise SWOT individual de todos os integrantes da equipe

- Levantamento, limpeza e tratamento inicial da base de dados da RAIS para São José dos Campos

- Primeiras visualizações no Power BI (mapa geográfico interativo por CEP)

- Pesquisa inicial sobre o Observatório de Inovação do Rio Grande do Sul, como referência

# 2. Quem fez o quê

- João (Product Owner): direcionou o projeto, fez a interface com o cliente, colaborou com o Marcio no andamento do Power BI e contribuiu na elaboração deste relatório

- Equipe: organização de credenciais, repositório e vídeo de apresentação

- Carlos: apoio na leitura e interpretação das diretrizes do projeto

- Enzo: pesquisa sobre o Observatório do RS

- Thais: apoio no tratamento da base RAIS

- Juan: apoio na análise da base RAIS

- Marcio: responsável pela parte de Power BI

- Gessika: tradução dos códigos de classificação da RAIS para uso no Power BI

- Giovanna: elaboração e organização deste relatório de Sprint 1

# 3. Dificuldades encontradas

# 4. Evidências

Figura 1 – Repositório GitHub do projeto (1-API), organizado por pastas de diretrizes, 5W2H, atas, referencial teórico, banco de dados, soluções e backup.

Figura 2 – Notebook Google Colab com a rotina em Python de leitura e tratamento da base RAIS.

Figura 3 – Base RAIS bruta (planilha original), com destaque na coluna "CNAE 95 Classe" a ser traduzida.

Figura 4 – Base RAIS com a coluna "CNAE 95 Classe" já traduzida, trabalho realizado pela Gessika.